Na temelju članka 66. stavka 1. te članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 179. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), i članka 33. stavak 1. točka 13. Statuta Općine Jelenje („Službene novine Općine Jelenje“ broj 59/23) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. donosi

**Program građenja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Jelenje za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje, koja gradnja se može financirati iz sljedećih izvora:

* prihodi iz komunalnog doprinosa
* višak prihod građenja KI
* prihod iz naknade za koncesiju
* prihod iz doprinosa za šume
* prihod iz vodnog gospodarstva
* kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
* kapitalne pomoći iz državnog proračuna
* ostalo.

**Članak 2.**

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2024. godinu u ukupnom iznosu od583.500,00 eura i to:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu od 100.000,00 eura (ceste i infrastruktura i proširenje nerazvrstane ceste),
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu od 114.500,00 eura (dječje igralište, pametne autobusne čekaonice, punionice električnih vozila);
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu od 148.000,00 eura (Trail Centar Rastočine, uređenje Kalića i opremanje planinarskih staza),
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i dograditi u iznosu od 190.000,00 eura (nerazvrstane ceste, groblje, javna rasvjeta)
5. ostalo u iznosu od 31.000,00 eura određeno Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ostalim propisima (registar nerazvrstanih cesta i ostala ulaganja).

Programom se određuje popis građevina s procjenom troškova za projektiranje, reviziju, građenje, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova.

**Članak 3.**

Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture koristit će se izvori financiranja u ukupnom iznosu od 583.500,00 eura kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | **IZNOS u eurima** |
| Prihod iz komunalnog doprinosa | 60.000,00 |
| Višak prihod građenja KI | 143.062,40 |
| Prihod iz naknade za koncesiju | 160,00 |
| Prihod iz doprinosa za šume | 85.000,00 |
| Prihod iz vodnog gospodarstva | 10.000,00 |
| Ostalo (pomoći, namjenski i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine) | 285.277,60 |
| **UKUPNO** | **583.500,00** |

**Članak 4.**

Sredstva iz članka 3. Programa utrošiti će se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **PROGRAM** | **PROCJENA**  **TROŠKOVA**  **GRAĐENJA ZA**  **2024. GODINU** | **POZICIJA**  **PRORAČUNA** | **IZVORI FINANCIRANJA** | |
| **IZVOR** | **VRIJEDNOST** |
| **1. IZGRADNJA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U NEUREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVCINSKOG PODRUČJA** | | | | | |
| **1.1. NERAZVRSTANE CESTE 100.000,00** | | | | | |
| **1.1.1.** | Cesta i infrastruktura |  | K100901 |  |  |
| *gradnje* | | *20.000,00* | 234 | Komunalni doprinos | 20.000,00 |
| *Projekt/nadzor* | | *15.000,00* | 166 | Komunalni doprinos | 15.000,00 |
| **1.1.2.** | Proširenje ceste  Zoretići-Kukuljani |  | K100923 |  |  |
| *gradnja* | | 65.000,00 | 215 | Prihod iz vodnog gospodarstva | 10.000,00 |
| Doprinos za šume | 55.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. IZGRADNJA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA** | | | | | |
| **2.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE 98.000,00** | | | | | |
| **2.1.1.** | **GRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U LUKEŽIMA** |  | K100932 |  |  |
| *gradnja* | | *95.000,00* | 137 | Namjenski primici | 62.910,61 |
| Pomoći – poticajne mjere | 25.459,39 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 6.630,00 |
| *projektiranje* | | *3.000,00* | 173 | Pomoći – poticajne mjere | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 16.500,00** | | | | | | |
| 2.2.1. | Izgradnja pametne autobusne čekaonice | **15.000,00** | K100918 | Pomoći – poticajne mjere | 8.870,00 |
| 273 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 6.130,00 |
| 2.3.2. | Izgradnja punionice električnih vozila | **1.500,00** | K100919 | Pomoći – poticajne mjere | 796,00 |
| 274 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 704,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. IZGRADNJA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA** | | | | | |
| **3.1. ZELENE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA 148.000,00** | | | | | |
| 3.1.1. | TRAIL CENTAR – RASTOČINE | **20.000,00** | K100920 |  |  |
| *projektiranje* | | *20.000,00* | 212 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 20.000,00 |
| *gradnja* | | *0,00* | 244 |  |  |
| 3.1.2. | Uređenje Kalića i opremanje planinarskih turističkih staza | **128.000,00** | K100935 |  |  |
| *gradnja* | | *125.000,00* | *287* | Pomoći – poticajne mjere | 80.000,00 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 45.000,00 |
| *projektiranje* | | *3.000,00* | *289* | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | |
| **4.1. NERAZVRSTANE CESTE 157.000,00** | | | | | |
| 4.1.1. | REKONSTRUKCIJA NC  MOLNARI-DRAŽICE | **15.000,00** | K100922 |  |  |
| *gradnja* | | *15.000,00* | *213* | Doprinos za šume | 15.000,00 |
| 4.1.2. | REKONSTRUKCIJA DIJELA NC  UMOLE-MOLNARI | **17.000,00** | K100924 |  |  |
| *gradnja* | | *15.000,00* | *216* | Doprinos za šume | 15.000,00 |
| *projektiranje* | | *2.000,00* | 283 | Komunalni doprinos | 2.000,00 |
| 4.1.3. | REKONSTRUKCIJA NC  U PODHUMU | **20.000,00** | K100928 |  |  |
| *gradnja* | | *20.000,00* | *217* | Komunalni doprinos | 20.000,00 |
| 4.1.4. | REKONSTRUKCIJA NC  U PODKILAVCU | **20.000,00** | K100929 |  |  |
| *gradnja* | | *20.000,00* | *218* | Višak KI | 20.000,00 |
| 4.1.5. | REKONSTRUKCIJA NC  U JELENJU | **20.000,00** | K100930 |  |  |
| *gradnja* | | *20.000,00* | *219* | Višak KI | 20.000,00 |
| 4.1.6. | REKONSTRUKCIJA NC  U DRAŽICAMA | **40.000,00** | K100931 |  |  |
| *gradnja* | | *40.000,00* | *240* | Višak KI | 40.000,00 |
| 4.1.7. | REKONSTRUKCIJA NC  U TRNOVICI | **15.000,00** | K100933 |  |  |
| *gradnja* | | *15.000,00* | *281* | Komunalni doprinos | 3.000,00 |
| Višak KI | 12.000,00 |
| 4.1.8. | REKONSTRUKCIJA NC  U BRNELIĆIMA | **10.000,00** | K100934 |  |  |
| *gradnja* | | *10.000,00* | *282* | Višak KI | 10.000,00 |
|  | |  |  |  |  |
| **4.2. IZGRADNJA I DODATNO ULAGANJE U GROBLJE 25.000,00** | | | | | |
| 4.2.1. | Proširenje groblja | 15.000,00 | *K100903 52* | Višak KI | 15.000,00 |
| 4.2.2. | Projektiranje | 10.000,00 | *K100903 280* | Višak KI | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.3. JAVNA RASVJETA** | |  | |  | **8.000,00** |
| 4.3.1. | Gradnja javne rasvjete | 8.000,00 | *K100916 202* | Višak KI | 8.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. OSTALO** | |  |  |  | **31.000,00** |
| **5.1.** | Ostala dodatna ulaganja u gradnju komunalne infrastrukture | 30.000,00 | *K100936 288* | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 21.937,60 |
| Višak KI | 8.062,40 |
| **5.2.** | Registar nerazvrstanih cesta | 1.000,00 | *K100936 152* | Prihodi iz naknada za koncesiju | 160,0 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 840,00 |

**Članak 5.**

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom građevina komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostorno planskom dokumentacijom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira građenje iste u Proračunu Općine za 2024. godinu.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Jelenje izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Jelenje.

**Članak 6.**

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana od objave u „Službenim novinama Općine Jelenje“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-20-03-01/03-23-11

Dražice, 22. prosinca 2023.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE JELENJE

Izabela Nemaz